DIEBOLD

A/C Paola Ventura

Proposta: 26221-01

IMPORTACAO PEDIDO DE COMPRA

Emissão: 27/03/2026

DIEBOLD

A/C Paola Ventura

Proposta: 26221-01

IMPORTACAO PEDIDO DE COMPRA

Emissão: 27/03/2026

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA

- OBJETIVO

Desenvolver uma solução de integração automatizada entre a plataforma Staples/Nimbi e o ERP TOTVS Datasul, permitindo a geração automática de pedidos de compra a partir de arquivo estruturado (Excel/TXT), eliminando a necessidade de digitação manual e reduzindo riscos operacionais.

A solução contemplará:

- Leitura e interpretação do arquivo recebido

- Validação de dados de entrada

- Transformação e normalização (DE-PARA)

- Montagem das estruturas da API ccapi303

- Execução automatizada da API

- Controle de retorno, erros e rastreabilidade

- Garantia de não duplicidade de pedidos

Arquivo Staples (Excel)

↓

Parser de Arquivo

↓

Validação de Dados

↓

Motor de Transformação (DE-PARA)

↓

Montagem Temp-Tables

- TT-PEDIDO

- TT-ITEM

- TT-PARCELA

↓

Execução API Datasul (ccapi303)

↓

Retorno / Log / Monitoramento

↓

Pedido gerado no Datasul

- ESCOPO DETALHADO

  - ANÁLISE DETALHADA

Será necessário realizar um refinamento com as áreas de negócio e tecnologia responsáveis pelo processo para alinhar as regras e identificar cenários específicos que possam impactar o desenvolvimento. Esse refinamento deve ser realizado no início do projeto para garantir a precisão da entrega.

  - MAPEAMENTO DE DADOS (DE-PARA)

2.2.1. Estrutura de Entrada (Staples)

Com base no arquivo recebido:

      - CotacaoID (ID único)

      - DtCotacao

      - CdItem

      - NmItem

      - QtItem

      - VlrUnit

      - VlrTotal

      - NmSolicitante

      - OrdemCompra

      - CNPJEntrega

      - Cidade / UF

      - Categoria / Segmento

2.2.2. DE-PARA → Datasul (ccapi303)

      - TT-PEDIDO

      - cod-estabel → parametrizado

      - cod-emitente → conversão via CNPJ

      - dt-emissao → DtCotacao

      - cod-cond-pagto → fixo

      - cod-comprador → fixo

      - natureza-operacao → fiscal

      - observacao → CotacaoID

- TT-ITEM

- cod-itens → DE-PARA (CdItem → produto Datasul)

      - quantidade → QtItem

      - preco-unitario → VlrUnit

      - unidade → buscar cadastro

      - dt-entrega → regra a definir

      - cod-deposito → fixo

      - sequencia → incremental

      - TT-PARCELA

      - valor → VlrTotal

      - vencimento → calculado

      - forma pagamento → fixo

2.2.3. GAPS IDENTIFICADOS

      - Necessidade de DE-PARA de itens

      - Conversão CNPJ → fornecedor

      - Unidade não informada

      - Data de entrega não informada

      - Dependência de cadastros no Datasul

      - Controle de duplicidade via CotacaoID

  - MOTOR DE VALIDAÇÃO

2.3.1. Validações de entrada

      - Estrutura do arquivo

      - Campos obrigatórios

      - Valores numéricos válidos

      - CNPJ válido

      - Duplicidade (CotacaoID)

2.3.2. Validações de negócio (Datasul)

      - Fornecedor existente

      - Item cadastrado

      - Condição pagamento válida

      - Datas consistentes

  - DESENVOLVIMENTO DA INTEGRAÇÃO

2.4.1. Parser de Arquivo

      - Leitura Excel

      - Estruturação de dados

2.4.2. Camada de Transformação

      - Aplicação DE-PARA

      - Normalização

2.4.3. Montagem Temp-Tables

      - TT-PEDIDO

      - TT-ITEM

      - TT-PARCELA

2.4.4. Execução API ccapi303

- Controle transacional

- Tratamento de erro

2.4.5. Logging

      - Entrada

      - Saída

      - Erros

      - Pedido gerado

  - MONITORAMENTO E ERROS

      - Logs estruturados

      - Mensagens claras

      - Reprocessamento manual controlado

  - TESTES / AJUSTES / HOMOLOGAÇÃO

    - Efetuar testes e simulações, garantindo o funcionamento do programa desenvolvido de acordo com os critérios de aceite e o plano de teste definido em conjunto com as áreas envolvidas/

    - Homologação do programa e preparação para atualização em produção bem como acompanhamento após GO-LIVE.

    - Testes de carga: Simulação de cargas de dados completas e parciais para validar o tempo de processamento.

2.6.1. PLANO DE TESTES

Testes Funcionais

- Geração de pedido com 1 item

- Geração com múltiplos itens

- Erro de item inválido

- Erro de fornecedor

- Duplicidade

Testes Técnicos

- Volume alto de dados

- Performance

- Rollback

Testes de Integração

- Execução da API

- Validação retorno

Testes de Negócio

- Validação fiscal

- Aprovação no ERP

  - DOCUMENTAÇÃO

Entrega de documentação técnica e de evidências de entrega do programa relacionado ao projeto.

  - GESTÃO

Gestão do andamento do projeto e reportes semanais ao cliente.

- PREMISSAS / PRÉ-REQUISITOS

  - Ter acesso às bases de testes para desenvolvimento, simulações e validação;

  - O programa deverá ser homologado pelos Key-users;

  - Envolvimento das áreas responsáveis em todas as fases do projeto;

  - Ter toda a infraestrutura de equipamento funcionando corretamente e à disposição para o    momento dos testes;

  - Ter acesso aos programas fontes com necessidade de análise / alteração.

  - Caso o projeto esteja paralisado por ausência de retorno para a homologação, a retomada das atividades deverá ser comunicada com, no mínimo, duas semanas de antecedência. Esse prazo é necessário para que possamos realizar o adequado planejamento e alocação dos recursos internos, garantindo a continuidade do projeto com a qualidade e eficiência esperadas.

  - As atividades serão realizadas da modalidade remota.

- FORA DO ESCOPO

  - Alterações de escopo no decorrer do projeto, serão tratadas separadamente, através de adendo ao mesmo ou será criado um projeto;

  - Atualização de produtos (patches), licenças de software e sistemas legados, é de total responsabilidade do Cliente;

  - Treinamentos de rotinas dos sistemas que não façam parte do relacionamento com o projeto;

  - Desenvolvimento de outras customizações não detalhadas no tópico 2.2.

- CRONOGRAMA MACRO

O cronograma detalhado será apresentado, após aprovação da proposta comercial, contemplando as datas e recursos envolvidos. Esse cronograma será revisado em conjunto com a equipe da QualiIT e Cliente, no início do projeto. Segue abaixo a estimativa de horas para as atividades citadas no tópico 2, onde faremos o apontamento de horas no decorrer do projeto e apresentaremos no início de cada mês referente ao trabalho do mês anterior, e ao final do projeto.

ESCOPO

2 ESCOPO DETALHADO

2.1. ANÁLISE DETALHADA

2.2. MAPEAMENTO DE DADOS (DE-PARA)

2.3. MOTOR DE VALIDAÇÃO

2.4. DESENVOLVIMENTO DA INTEGRAÇÃO

2.5. MONITORAMENTO E ERROS

2.6. TESTES / AJUSTES / HOMOLOGAÇÃO

2.7. DOCUMENTAÇÃO

2.8. GESTÃO